# УКРАЇНА

# СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ

## ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХV сесія VІІ скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я     №           -15/2018

22 лютого 2018 року                                                                              м. Сторожинець

Про внесення змін до Програми реформування

і розвитку житлово-комунального господарства

м.Сторожинець на 2017-2020 роки

Відповідно до вимог Закону України "Про загальнодержавну програму реформування  і розвитку житлово-комунального господарства на 2010-2017 роки" та керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",

міська рада вирішила:

1. Внести зміни до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Сторожинець на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням VІІІ сесії Сторожинецької міської ради VІІ скликання від 03.08.2017 року № 253-8/2017, виклавши розділ 1 «Загальна характеристика Програми» та розділ 5 «Фінансове забезпечення Програми» в новій редакції, що додаються.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів Абрамчука В.А. та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, приватизації, комунальної власності, транспорту та зв'язку, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього середовища, розвитку середнього та малого бізнесу, побутового та торгового обслуговування  Карлійчука І.В.

Сторожинецький міський голова                                          М.М.Карлійчук

Виконавець:

Провідний спеціаліст, інспектор з

благоустрою відділу містобудування

архітектури, житлово-комунального

господарства, благоустрою та

інфраструктури міської ради                                                         Я.В.Манчук

Погоджено:

Секретар міської ради                                                                   І.Г.Матейчук

Перший заступник міського голови                                            П.М.Брижак

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів                                                     В.А.Абрамчук

Начальник відділу організаційної

та кадрової роботи                                                                         А.Г.Побіжан

Начальник юридичного відділу                                                   А.В.Сирбу

Начальник відділу документообігу та

контролю                                                                                        М.М.Баланюк

Голова постійної  комісії з  питань

житлово-комунального господарства,

приватизації, комунальної власності,

транспорту та зв'язку, впровадження

енергозберігаючих технологій, охорони

навколишнього середовища, розвитку

середнього  та  малого  бізнесу,

побутового та торгового обслуговування                                    І.В.Карлійчук

Додаток 1

до рішення ХV сесії Сторожинецької

міської ради  VІІ скликання

від 22.02.2018 року

№         -15/2018

1. Загальна характеристика Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закон України "Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2010-2017 роки" |
| 3. | Розробник Програми | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури міської ради |
| 5. | Учасники Програми | КП «Сторожинецьке ЖКГ» |
| 6. | Терміни реалізації Програми | 2017 – 2020 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми, всього | 15764 тис.грн. |
| 8. | Основні джерела фінансування Програми | Місцевий бюджет |

Секретар міської ради                                                 І.Г. Матейчук

Додаток 2

до рішення ХV сесії Сторожинецької

міської ради  VІІ скликання

від 22.02.2018 року

№         -15/2018

6. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за такими

напрямами:

- організація ефективного управління у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово- комунального господарства;

-   технічне переоснащення житлово-комунального господарства.

Джерелами фінансування заходів Програми є:

- кошти Державного бюджету України, обласного, районного та міського бюджету м. Сторожинець;

- кошти підприємств житлово-комунального господарства міста відповідно до програм їх розвитку;

- гранти, кредити вітчизняних комерційних банків, благодійні внески;

і іноземні інвестиції та кошти фізичних і юридичних осіб, що залучаються шляхом приватизації підприємств житлово-комунального господарства, передачі об’єктів галузі в управління, оренду, концесію;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

| № | Найменування завдання | Найменування заходу | Термін виконання, роки | Відповідальність за виконання | Дже рела фінансу-вання | Обсяги фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| І | Створення системи ефективного управління житлово-комунальним господарством міста, розвинутого конкурентного середовища ринку послуг. | 1.1. Створення ОСББ в м.Сторожинець в тому числі: Мічуріна, 2, 6 Чаплигіна, 40, 47, 51, 55 Чапаєва, 9а, 9б, 14 | 2017-2020 | КП «Сторожинецьке ЖКГ», відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, транспорту, благосутрою та інфораструктури міської ради |  |  |
|  |  | 1.2. Завершити паспортизації житлового фонду комунальної власності із створенням відповідної бази даних | 2017-2020 | КП «Сторожинецьке ЖКГ» |  |  |
|  |  | 1.3. Капітальний ремонт адмінбудинку підприємства | 2017-2020 | КП «Сторожинецьке ЖКГ» | ЖКГ, міський бюджет | 500,0 |
| ІІ. | Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, впровадження комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду. Зниження питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг. | Капітальний ремонт водогону | 2017-2020 | КП «Сторожинецьке ЖКГ» | КП «Сторожинецьке ЖКГ» | 750,0 |
|  |  | Капітальний ремонт каналізаційної системи | 2017-2020 | КП «Сторожинецьке ЖКГ» | -//- -//- | 500,0 |
|  |  | Очистка фекальних каналізацій по місту | 2017-2020 | КП «Сторожинецьке ЖКГ» | -//--//- | 350,0 |
|  |  | Ремонт центрального водогону м.Сторожинець | 2017-2020 | КП «Сторожинецьке ЖКГ» | -//--//- | 250,0 |
|  |  | Ремонт колодязів центрального водогону та фекальних каналізацій | 2017-2020 | КП «Сторожинецьке ЖКГ» | -//--//- | 350,0 |
|  |  | Столярні роботи | 2017-2020 | КП «Сторожинецьке ЖКГ» | -//--//- | 500,0 |
|  |  | Придбання матеріалів для вуличного освітлення | 2017-2020 | відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, транспорту, благосутрою та інфораструктури міської ради | міський бюджет | 632,0 |
|  |  | Оплата за електроенергію | 2017-2020 | відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, транспорту, благосутрою та інфораструктури міської ради | -//--//- | 1976,0 |
|  |  | Оплата двірників | 2017-2020 | відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, транспорту, благосутрою та інфораструктури міської ради | -//--//- | 4171,0 |
|  |  | Благоустрій та вивіз ТВП | 2017-2020 | відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, транспорту, благосутрою та інфораструктури міської ради | -//--//- | 5785,0 |

Секретар міської ради                                                 І.Г.Матейчук