УКРАЇНА

СТОРОЖИНЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА

# ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ

# ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХVІІ сесія VIIІ скликання

РІШЕННЯ № 450 - 17/2021

23 грудня 2021 року                                                                  м. Сторожинець

Про затвердження Програми «Питна вода»

у Сторожинецькій міській територіальній громаді на 2022 – 2026 роки

З метою реалізації державної політики щодо забезпечення населення  якісною питною водою, відповідно до законів України «Про питну воду та питне водопостачання» та «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада вирішила:

1.  Затвердити  Програму «Питна вода» у Сторожинецькій міській територіальній громаді на 2022 – 2026 роки, що додається.

2. Фінансовому відділу міської ради при затверджені міського бюджету на 2022 та наступні роки, включно до 2026 року, передбачати фінансування витрат, пов’язаних з виконанням Програми.

3. Сума фінансування на відповідний бюджетний період визначається рішенням сесії міської ради, виходячи із наявних бюджетних можливостей.

4. Координатором по виконанню заходів, передбачених Програмою, визначити відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури міської ради (В.ГРИНЧУК).

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Ігоря БЕЛЕНЧУКА та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, приватизації, комунальної власності, транспорту та зв'язку, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього середовища, розвитку середнього  та  малого  бізнесу, побутового та торгового обслуговування (А.ОЛЕНЮК).

Сторожинецький міський голова                                Ігор МАТЕЙЧУК

| Виконавець: Провідний спеціаліст інспектор з благоустрою відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури | Віталій КИРЧУ |
| --- | --- |
| Погоджено: |  |
| Перший заступник міського голови | Ігор БЕЛЕНЧУК |
| Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури | Віталій ГРИНЧУК |
| Начальник відділу організаційної та кадрової роботи | Аліна ПОБІЖАН |
| Начальник юридичного відділу | Олексій КОЗЛОВ |
| Начальник відділу документообігу та контролю | Микола БАЛАНЮК |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ХVІІ сесії Сторожинецької

міської ради VIII скликання

від 23.12.2021 р.

№ 450-17/2021

ПРОГРАМА

«Питна вода»

у Сторожинецькій міській територіальній громаді

на 2022 – 2026 роки

м.Сторожинець

2021 рік

1. Коротка характеристика Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Сторожинецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Сторожинецька міська рада |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури Сторожинецької міської ради |
| 4. | Співвиконавець Програми | КП «Сторожинецьке житлово-комунальне господарство» |
| 5. | Термін реалізації | 2022-2026 роки |
| 6. | Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 154,51 млн. грн. |
| 7. | Орієнтовний обсяг коштів місцевого бюджету | 3,51 млн. грн. |
| 8. | Коштів з інших джерел (державний бюджет, обласний бюджет, гранти, кошти, залучені співвиконавцями програми, відповідно до чинного законодавства) | 151 млн. грн. |

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Програма «Питна вода у Сторожинецькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки» спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення  якісною питною водою, відповідно до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання".

Забезпечення населення питною водою є головною проблемою та одним з пріоритетних напрямків роботи Сторожинецької міської ради, розв'язання  яких необхідне для збереження здоров'я населення, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя людей в громаді.

Розроблення Програми обумовлено:

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

- неможливістю забезпечення цілодобового водопостачання в м. Сторожинець;

- застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення Сторожинецької  міської ОТГ.

- недостатній рівень забезпечення (75%) споживачів приладами обліку споживання води;

- потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в внаслідок низької якості питної води;

- недостатністю використання розвіданих запасів та перспективних ресурсів підземних вод для питного водопостачання населення;

Сучасний стан існуючих водопровідних мереж

Централізоване водопостачання та водовідведення в м. Сторожинець забезпечується комунальним підприємством «Сторожинецьке житлово-комунальне господарство».

Загалом кількість споживачів послуги з водопостачання в м.Сторожинець становить – 9675 осіб. Кількість абонентів складає 3225 домогосподарств.

Водозабір здійснюється з чотирьох артезіанських свердловин в м.Сторожинець.

В сільських населених пунктах, що увійшли до складу Сторожинецької міської ОТГ централізоване водопостачання відсутнє. Загальна протяжність водопровідних мереж  м.Сторожинець становить 55,0 км.

Загальний обсяг питної води в м.Сторожинець становить 244,7 тис. куб.м. на рік.

Послуги з водовідведення також отримують виключно мешканці м.Сторожинець. Загальна кількість абонентів становить 2120 домогосподарств та 197 юридичних осіб. Протяжність каналізаційної мережі – 25,0 км.

Водопровідна та каналізаційна мережі міста Сторожинець є вкрай зношеними та перебувають у аварійному стані. Частими є прориви центральної водомагістралі та каналізаційної мережі.

На даний час в Сторожинецькій міській територіальній громаді спостерігається гостра потреба в:

- будівництві каналізаційних очисних споруд продуктивністю 2000 м3 на добу в м. Сторожинець Чернівецької області;

- будівництві резервуару чистої води, об’ємом 2500 м.куб. в м.Сторожинець;

- капітальному ремонті водопровідної мережі;

- капітальному ремонті каналізаційної мережі;

- поступовому запровадженні цілодобового водопостачаня;

- проведенні заходів з профілактичного чищення та промиванні каналізаційної мережі під тиском;

- хлоруванні водопровідних мереж.

Основною причиною виникнення аварійних ситуацій на мережах є перевищення терміну експлуатації мереж водопроводу та каналізації, наявність повітря у водопровідній системі, відсутність кільцювання водомережі, що є наслідком непрофесійного підходу до поточного ремонту. У зв’язку  із хаотичним проведенням підключення та ремонту магістралей наявна проблема встановлення аварійних задвижок. Зношеність водомагістралі сприяє також погіршенню якості питної води.

Варто зазначити, що фінансовий стан комунального підприємства, що здійснює водозабезпечення та водовідведення є незадовільним через податкове навантаження, невелику кількість абонентів, зношеність мереж водозабезпечення та водовідведення. Ці фактори зумовлюють зростання тарифів та водночас роблять їх непідйомними для споживачів. Такий стан справ призводить до частих проривів каналізаційних та водопровідних мереж, несвочасного ремонту проривів мереж комунальним підприємством, унеможливлює придбання якісних матеріалів та ускладнює роботу КП в цілому.

Саме тому, проблему водопостачання та забезпечення населення якісною питною водою слід розглядати, як загальнорегіональну проблему, зумовлену багатьма факторами, такими, як міграція населення, відсутність в місцевому бюджеті достатньої кількості коштів, що спричинено тіньовою зайнятістю і, відповідно, неповною сплатою податків, тіньовим бізнесом та ін.

Усі ці фактори зумовили розробку даної Програми та лягли в її основу.

3. Мета та завдання Програми

Метою Програми є забезпечення населення м.Сторожинець та Сторожинецької міської територіальної громади в цілому питною водою відповідної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, у тому числі за рахунок державної підтримки розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.

4. Напрями та заходи виконання Програми

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

- охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення;

- забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсо - та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю.

Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання включає:

- будівництво каналізаційних очисних споруд;

- забезпечення всіх абонентів лічильниками споживання води;

- розчищення русел річок і дна водосховищ;

- укріплення берегів річок і водосховищ;

- постійний моніторинг стану водних об'єктів, вода яких використовується для питного водопостачання.

У результаті здійснення цих заходів, суттєво знизиться потрапляння забруднюючих речовин у водні об'єкти - джерела питного водопостачання та, значним чином, покращиться санітарно-епідеміологічне благополуччя населення.

Серед заходів, що дадуть змогу значно поліпшити якість питного водопостачання, суттєве значення мають заходи щодо покращення стану зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, які включають: проведення обстеження стану першого поясу зон санітарної охорони, їх відновлення; здійснення робіт з попередження міграції забруднюючих речовин у другому і третьому поясах зон санітарної охорони; винесення за межі другої зони санітарної охорони особливо небезпечних забруднювачів – звалищ, полігонів твердих побутових відходів, скотомогильників тощо.

Удосконалення водозаборів з підземних джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води передбачає:

-проведення інвентаризації водозаборів підземних вод з визначенням техніко-економічних, санітарно-епідеміологічних та екологічних критеріїв водозаборів;

-здійснення робіт із вдосконалення конструкцій водозабірних свердловин, фільтрів, підйомного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури;

-розробку комплексу заходів щодо захисту підземних вод від виснаження та забруднення;

-розробку комплексу гігієнічних вимог до методів аналізу, а також обладнання і матеріалів для підготовки питної води  та контролю її якості.

Впровадження нових технологічних рішень із вдосконалення водозаборів повинно здійснюватися тільки після проведення відповідної санітарно-гігієнічної експертизи.

Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення передбачає:

- заміна водогону Ф400 мм. та протяжністю 1800 м. по вул. Глибоцька та Матросова ;

- заміна водогону Ф350 мм. та протяжністю 1600 м. по вул. О. Кобилянської;

- заміна водогону Ф150 мм. та протяжністю 600 м. по вул. Ватутіна;

- заміна водогону Ф250 мм. та протяжністю 800 м. по вул. Чернівецька;

- заміна водогону Ф150 мм. та протяжністю 400 м. по вул. Соборна;

- заміна водогону Ф200 мм. та протяжністю 400 м. по вул. Миру;

- заміна водогону Ф150 мм. та протяжністю 800 м. по вул. Некрасова;

- заміна водогону Ф150 мм. та протяжністю 900 м. по вул. Видинівського;

- заміна водогону Ф150 мм. та протяжністю 1000 м. по вул. Б. Хмельницького.

- буріння розвідувально-експлуатаційних геологічних свердловин по об’єкту – «Будівництво водонасосних свердловин резервуару чистої води (РЧВ) №3 по вул. Чернівецькій;

- благоустрій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об'єктів;

- реконструкцію систем водопостачання житлових будинків;

- запобігання аваріям на об'єктах питного водопостачання та водовідведення.

Основним завданням розвитку систем питного водопостачання та водовідведення є здійснення заходів щодо забезпечення населення питною водою нормативної якості.

Завдання Програми можуть бути виконані за умови залучення коштів міжнародної технічної допомоги, інвестиційних програм та проектів.

5. Етапи виконання Програми

Програма розрахована на 5 років  і  виконуватиметься у декілька етапів. Передбачається:

- стабілізувати фінансово-економічний стан комунального підприємства питного водопостачання та водовідведення шляхом запровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з урахуванням витрат на здійснення капітальних вкладень;

-здійснити заходи щодо економії питної води та зниження енергоємності її виробництва;

-створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення систем питного водопостачання та водовідведення;

-розширити обсяги використання підземних вод;

-покращити якість питної води;

-здійснити заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування систем питного водопостачання та водовідведення, які забезпечать поступове поліпшення якості питної води.

6. Фінансове забезпечення Програми

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання за роками | Обсяг фінансування | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Будівництво каналізаційних очисних споруд продуктивністю 2000 м3 на добу в м. Сторожинець Чернівецької області | 2022-2024 роки | 2022 рік – 50,0 млн. грн; 2023 рік – 50,0 млн. грн; 2023 рік – 22 млн. | Сторожинецька міська рада |
| 2. | Будівництво резервуару чистої води, об’ємом 2500 м.куб. в м.Сторожинець | 2022-2023 роки | 2022 рік – 7,0 млн. грн; 2023 рік – 9,0 млн. грн; | Сторожинецька міська рада, КП «Сторожинецьке ЖКГ» |
| 3. | Капітальний ремонт водопровідних мереж | 2022-2026 роки | 2022 рік – 1,5 млн. грн; 2023 рік – 1,7 млн. грн; 2024 рік – 1,7 млн. грн. 2025 рік – 1,8 млн. грн. 2026 рік – 2,0 млн. грн. | Сторожинецька міська рада, КП «Сторожинецьке ЖКГ» |
| 4. | Капітальний ремонт каналізаційної мережі | 2022-2026 роки | 2022 рік – 1,2 млн. грн; 2023 рік – 1,2 млн. грн; 2024 рік – 1,3 млн. грн. 2025 рік – 1,4 млн. грн. 2026 рік – 1,5 млн. грн. | Сторожинецька міська рада, КП «Сторожинецьке ЖКГ» |
| 5. | Поступове запровадження цілодобового водопостачаня | 2022-2023 роки | 2022 рік – 0,5 млн. грн; 2023 рік – 0,5 млн. грн; | Сторожинецька міська рада |
| 6 | Проведення заходів з профілактичного чищення та промивання каналізаційної мережі під тиском | 2022-2026 роки | 2022 рік – 350 тис. грн; 2023 рік – 370 тис. грн; 2024 рік – 400 тис. грн. 2025 рік – 420 тис. грн. 2026 рік – 450 тис. грн. | Сторожинецька міська рада, КП «Сторожинецьке ЖКГ» |
| 7. | Хлорування водопровідних мереж | 2022-2026 роки | 2022 рік – 35,0 тис. грн; 2023 рік – 40,0 тис. грн; 2024 рік – 45,0 тис. грн. 2025 рік – 45,0 тис. грн. 2026 рік – 45,0 тис. грн. | Сторожинецька міська рада «Сторожинецьке ЖКГ» |
|  | Всього: |  | 2022 рік – 60,235 тис. грн; 2023 рік – 62,44 тис. грн; 2024 рік – 25,045 тис. грн. 2025 рік – 3,245 тис. грн. 2026 рік – 3,545 тис. грн. |  |
|  | РАЗОМ |  | 154,51 млн. грн. |  |

7. Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного  водопостачання та водовідведення;

- поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

- впровадження на об'єктах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

- підвищення ефективності функціонування об'єктів питного водопостачання та водовідведення;

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

- модернізацію інфраструктури об'єктів питного водопостачання;

- оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.

8. Система управління та контроль за ходом виконання Програми

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури міської ради (В.Гринчук), який є відповідальним за виконання запланованих у Програмі заходів, забезпечує їх реалізацію у повному обсязі і у визначені терміни.

Контроль за ходом виконання Програми покладений на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, приватизації, комунальної власності, транспорту та зв'язку, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього середовища, розвитку середнього  та  малого  бізнесу, побутового та торгового обслуговування (А.Оленюк).

Учасники  Програми подають інформацію про хід її виконання відділу організаційної та кадрової роботи міської ради щорічно до 15 січня року, наступного за звітним.

Постійна комісія заслуховує на своєму засіданні надану інформацію та подає на розгляд сесії Сторожинецької міської ради проект рішення.

| Провідний спеціаліст інспектор з благоустрою відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури | Віталій КИРЧУ |
| --- | --- |