Додаток 2

до рішення XXXVІ позачергової сесії

Сторожинецької міської ради VIII скликання

від 14 грудня 2023 року № 339-36/2023

6. Фінансове забезпечення Програми

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання за роками | Джерела фінансування | Обсяг фінансування | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Будівництво каналізаційних очисних споруд продуктивністю 2000 м3 на добу в м. Сторожинець Чернівецької області | 2022-2026 роки | Кошти з інших джерел (державний бюджет, обласний бюджет, гранти, кошти, залучені співвиконавцями програми, відповідно до чинного законодавства) | 2024 рік – 100000 тис. грн; 2025 рік – 100000 тис. грн; 2026 рік – 61000 тис. грн; | Сторожинецька міська рада, КП «Сторожинецьке ЖКГ» |
| 2. | Будівництво резервуару чистої води, об’ємом 2500 м.куб. в м.Сторожинець | 2022-2026 роки | Кошти з інших джерел (державний бюджет, обласний бюджет, гранти, кошти, залучені співвиконавцями програми, відповідно до чинного законодавства) | 2024 рік – 7000 тис. грн; 2025 рік – 9000 тис. грн; | Сторожинецька міська рада, КП «Сторожинецьке ЖКГ» |
| 3. | Капітальний ремонт водопровідних мереж | 2022-2026 роки | Місцевий бюджет | 2022 рік – 1500 тис. грн; 2023 рік – 3000 тис. грн; 2024 рік – 7000 тис. грн. 2025 рік – 7000 тис. грн. 2026 рік – 7000 тис. грн. | Сторожинецька міська рада, КП «Сторожинецьке ЖКГ» |
| 4. | Капітальний ремонт каналізаційної мережі | 2022-2026 роки | Місцевий бюджет | 2022 рік – 1200 тис. грн; 2023 рік – 1200 тис. грн; 2024 рік – 1300 тис. грн. 2025 рік – 1400 тис. грн. 2026 рік – 1500 тис. грн. | Сторожинецька міська рада, КП «Сторожинецьке ЖКГ» |
| 5. | Поступове запровадження цілодобового водопостачаня | 2022-2025 роки | Місцевий бюджет | 2022 рік – 500 тис. грн; 2023 рік – 500 тис. грн; 2024 рік – 1000 тис.грн; 2025 рік – 1000 тис.грн; 2026 рік – 1000 тис.грн | Сторожинецька міська рада, КП «Сторожинецьке ЖКГ» |
| 6 | Проведення заходів з профілактичного чищення та промивання каналізаційної мережі під тиском | 2022-2026 роки | Місцевий бюджет | 2022 рік – 350 тис. грн; 2023 рік – 370 тис. грн; 2024 рік – 400 тис. грн. 2025 рік – 420 тис. грн. 2026 рік – 450 тис. грн. | Сторожинецька міська рада, КП «Сторожинецьке ЖКГ» |
| 7. | Хлорування водопровідних мереж | 2022-2026 роки | Місцевий бюджет | 2022 рік – 35,0 тис. грн; 2023 рік – 40,0 тис. грн; 2024 рік – 45,0 тис. грн. 2025 рік – 45,0 тис. грн. 2026 рік – 45,0 тис. грн. | Сторожинецька міська рада, КП «Сторожинецьке ЖКГ» |
| 8 | Капітальний ремонт технічного приміщення для обслуговування водоносних свердловин РЧВ по вул.Чернівецькій у м.Сторожинець | 2023-2024 роки | Місцевий бюджет | 2023 рік - 600 тис.грн. | Сторожинецька міська рада, КП «Сторожинецьке ЖКГ» |
|  | Всього: |  |  | 2022 рік – 3585 тис. грн; 2023 рік – 5710 тис. грн; 2024 рік – 116745 тис. грн. 2025 рік – 118865 тис. грн. 2026 рік – 70955 тис. грн. |  |
|  | РАЗОМ |  |  | 315860 тис. грн. |  |

Начальник відділу

містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, транспорту,

благоустрою та інфраструктури                                             Віталій ГРИНЧУК