|  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням LI позачергової сесії Сторожинецької міської ради VIII скликання від 19.09.2025 № 227-51/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реалізації на 2026-2027 рр. до Стратегії розвитку Сторожинецької міської територіальної громади до 2027 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання |  | Назва проекту | Територія впливу | Вартість (тис. грн.) 2023-2025 рр. |  |  |  |  |  | Вартість (тис. грн.) 2026-2027 рр. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023р. | 2024р. | 2025 р. | Всього на 2023-2025 рр. |  |  | 2026 р. | 2027 р. |  | Всього на 2026-2027 рр. |  |
|  | Стратегічна ціль 1. Створення умов для раціонального і екологічного використання природних ресурсів громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1.1. Екологічне та раціональне лісокористування та розвиток підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Створення умов для об’єднання зусиль активних підприємців г ромади для організації екологічної переробки лісоматеріалів |  | 1.1.1.1. Сприяння виходу місцевих лісопереробних підприємств на ринки інших регіонів та країн через участь в різноманітних ярмарках, виставках продукції | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 не потребує фінансування |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 не потребує фінансування |  |
| 1.1.2.Створення умов для функціонування підприємств з глибинної переробки дарів лісу |  | 1.1.2.1. Здійснення моніторингового дослідження в громаді та громадах Карпатського краю. Розробка пропозицій спільно з бізнесом. | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 не потребує фінансування |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 не потребує фінансування |  |
| Операційна ціль 1.2. Розвиток сільського господарства в екологічно дружньому напрямку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Раціональний та науково обґрунтований підхід до використання земель сільськогосподарського призначення |  | 1.2.1.1. Розробка комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 не потребує фінансування |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 не потребує фінансування |  |
| 1.2.2. Інвентаризація земель громади |  | 1.2.2.1. Інвентаризація земель та впровадження ГІС-технологій як інструменту формування інвестиційного іміджу Сторожинецької територіальної громади | Сторожинецька територіальна громада | 90,0 | 110,0 | 0,0 | 200,0 не потребує фінансування |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 не потребує фінансування |  |
| Операційна ціль 1.3. Залучення інвестицій в розвиток пріоритетних галузей промисловості та логістику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Підготовка та поширення інвестиційних пропозицій громади типу Greenfield, Brownfield |  | 1.3.1.1. Визнання безхазяйним майном та відумерлої спадщини об’єктів нерухомого майна, що знаходяться на території Сторожинецької міської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 не потребує фінансування |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 не потребує фінансування |  |
| 1.3.2. Розвиток логістичного потенціалу громади |  | 1.3.2.1. Вивчення логістичного потенціалу громади та розробка пропозицій | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 не потребує фінансування |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 не потребує фінансування |  |
|  | Стратегічна ціль 2. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та промисловості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 2.1. Розвиток малого та середнього бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Покращення співпраці бізнесу та влади |  | 2.1.1.1. Сприяння створенню та розвиток дієвих бізнес-асоціацій, підприємницьких об’єднань | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 не потребує фінансування |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 не потребує фінансування |  |
|  |  | 2.1.1.2. Програма зайнятості населення Сторожинецької міської ради на 2021-2023 та наступні роки | Сторожинецька територіальна громада | 160,0 | 100,0 | 100,0 | 360,0 |  |  | 100,0 | Згідно Програми на наступні роки |  | 100,0 |  |
| 2.1.2. Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку малого та середнього бізнесу |  | 2.1.2.1.Створення індустріального парку в м.Сторожинець | Сторожинецька територіальна громада | 1000,0 | 1000,00 | 0,0 | 2000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2.1.2.2. Розробка Програми розвитку малого та середнього підприємництва | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 не потребує фінансу-вання |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 не потребує фінансу-вання |  |
|  |  | 2.1.2.3. Програма місцевого значення по відзначенню державних, професійних свят, ювілеїв і пам’ятних дат | Сторожинецька територіальна громада | 270,0 | 537,0 | 415,0 |  | 1222,0 | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2026р. та наступні роки |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 2.2. Розвиток підприємницької кооперації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Розвиток тваринництва з метою використання земель, які не використовуються для вирощування с.г. культур |  | 2.2.1.1. Сприяння створенню тваринницьких ФГ | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 не потребує фінансування |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 не потребує фінансування |  |
| 2.2.2. Розвиток вівчарства, рибальства, бджільництва на території громади |  | 2.2.2.1. Сприяння створенню ФГ та СОКів | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 не потребує фінансування |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 не потребує фінансування |  |
| Операційна ціль 2.3. Розвиток туристичного потенціалу громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Ефективне використання наявних туристичних можливостей та створення нових туристичних продуктів |  | 2.3.1.1. Створення на базі міської ратуші культурно-мистецького центру як туристичного магніту громади | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2.3.1.2. Реалізація проєкту «Від Дністра до Карпат» | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2.3.1.3. Створення та облаштування туристичних локацій, оглядових майданчиків на території громади | Сторожинецька територіальна громада | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.3.2. Облаштування туристично привабливих місць та місць проведення масових подій (в т.ч. для туризму вихідного дня) |  | 2.3.2.1. Реконструкція парку «Молодіжний» у місті Сторожинець (майданчики, скелодром, зони відпочинку) | Сторожинецька територіальна громада | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2.3.2.2. Облаштування території пляжів у місті Сторожинець та селах | Сторожинецька територіальна громада | 70,0 | 70,0 | 60,0 | 200,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2.3.2.3. Організація фестивалів, ярмарок, виставок, культурно-мистецьких заходів | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 не потребує фінансування |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 не потребує фінансування |  |
| 2.3.3. Покращення доступності до туристично привабливих місць (туристичні маршрути, мережа доріг, розвиток місцевого сполучення) |  | 2.3.3.1. Ремонт дороги в.с.Банилів - Підгірний | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.3.4. Сприяння розвитку туристично-готельного сервісу за допомогою механізму візуалізації та брендування |  | 2.3.4.1. Співпраця влади з готельним та ресторанним кластером у напрямку брендингу громади | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 не потребує фінансування |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 не потребує фінансування |  |
| 2.3.5. Популяризація громади як туристичної локації |  | 2.2.5.2. Створення інформаційно-туристичного центру громади | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Стратегічна ціль 3. Покращення комфорту проживання, безпеки та довкілля в громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 3.1. Розвиток транспортної інфраструктури громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Покращення якості доріг та вулиць |  | 3.1.1.1. Капітальний та поточний ремонт доріг із твердим та грунтовим покриттям, які знаходяться у комунальній власності Сторожинецької міської ради | Сторожинецька територіальна громада | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |  |  | 3000,0 | 3000,0 |  | 6000.0 |  |
|  |  | 3.1.1.2. Капітальний ремонт вул. Ватутіна в м.Сторожинець | Сторожинецька територіальна громада | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |  |  | 500,0 | 500,0 |  | 1000,0 |  |
|  |  | 3.1.1.3.Капітальний ремонт вул. Недужко в м.Сторожинець | Сторожинецька територіальна громада | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 |  |  | 600,0 | 600,0 |  | 1200,0 |  |
|  |  | 3.1.1.4. Капітальний ремонт міжбудинкових проїздів по вул. Чаплигіна в м.Сторожинець | Сторожинецька територіальна громада | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  | 2000,0 |  |
|  |  | 3.1.1.5. Влаштування нових та ремонт існуючих зупинок громадського транспорт | Сторожинецька територіальна громада | 30,0 | 40,0 | 30,0 | 100,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  | 60,0 |  |
|  |  | 3.1.1.6.Придбання спеціалізованої техніки для прогортання доріг комунальної власності, вивозу сміття, підгортання смітників. | Сторожинецька територіальна громада | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  | 2000,0 |  |
|  |  | 3.1.1.7. Здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Панка-Череш | Сторожинецька територіальна громада |  | Розмір фінансування – відповідно до розробленої та затвердженої ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.8. Капітальний ремонт доріг: об’їзд м. Сторожинець вул. О.Швидкого, с. Банилів-Підгірний (2+3км) | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 20000,0 | 4000,0 |  | 24000,0 |  |
|  |  | 3.1.1.9. Пішохідні переходи як частина дорожньої інфраструктури | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 1500,0 | 0,0 |  | 1500,0 |  |
| 3.1.2. Покращення якості тротуарного покриття |  | 3.1.2.1. Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. Полтавська в м.Сторожинець Чернівецького району, Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.1.2.2. Капітальний ремонт тротуару по вул.Шевченка на відрізку від вул.О.Кобилянської до вул.Чернівецька в м.Сторожинець Чернівецького району, Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.1.2.3. Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. Чернівецька в м.Сторожинець | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 3500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.1.2.4. Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. Видинівського в м.Сторожинець | Сторожинецька територіальна громада | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  |  | 3250,0 | 0,0 |  | 3250,0 |  |
|  |  | 3.1.2.5. Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. Б.Хмельницького в м.Сторожинець | Сторожинецька територіальна громада | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  |  | 200,0 | 200,0 |  | 400,0 |  |
|  | Операційна ціль 3.2. Модернізація комунальної інфраструктури громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Реконструкція систем тепло-, водопостачання та водовідведення |  | 3.2.1.1.Будівництво каналізаційних очисних споруд продуктивністю 2000 м3 на добу в м. Сторожинець Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | 121577,674 | 0,0 | 0,0 | 121577,674 |  |  | 84715,572 | 71071,541 |  | Заг.вартість на 2026-2028 рр. 215253,934 тис. грн |  |
|  |  | 3.2.1.2. Капітальний ремонт системи водопостачання в м. Сторожинець | Сторожинецька територіальна громада | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2500,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  | 2000,0 |  |
|  |  | 3.2.1.3. Капітальний ремонт системи водовідведення в м. Сторожинець | Сторожинецька територіальна громада | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3500,0 |  |  | 5000,0 | 5000,0 |  | 10000,0 |  |
|  |  | 3.2.1.4.Будівництво артезіанських свердловин в м.Сторожинець | Сторожинецька територіальна громада | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.2.1.5. Програма "Питна вода" у Сторожинецькій міській територіальній громаді на 2022-2026 та наступні роки | Сторожинецька територіальна громада | 910,0 | 445,0 | 465,0 | 1820,0 |  |  | 3545,0 | Згідно затв. Програми на наст. роки |  | 3545,0 |  |
|  |  | 3.2.1.6. Нове будівництво водогону по вул. Якобашвілі, Косівській та прилеглих до них в м.Сторожинець | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 9500,0 | 0,0 |  | 9500,0 |  |
|  |  | 3.2.1.7. Нове будівництво резервуарів чистої води по вул. Чернівецька м.Сторожинець | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 13070,0 | 0,0 |  | 13070,0 |  |
|  |  | 3.2.1.8. Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.Чернівецькій в м.Сторожинець | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 23500,0 | 0,0 |  | 23500,0 |  |
|  |  | 3.2.1.9. Капітальний ремонт магістрального водопроводу по вул.О.Кобилянської в м.Сторожинець | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 10300,0 | 0,0 |  | 10300,0 |  |
|  |  | 3.2.1.10. Капітальний ремонт магістрального водопроводу по вул. О.Швидкого в м.Сторожинець | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 4965,0 | 0,0 |  | 4965,0 |  |
| 3.2.2. Модернізація системи поводження з ТПВ на території громади |  | 3.2.2.1. Будівництво нової касети для захоронення ТПВ на міському сміттєзвалищі | Сторожинецька територіальна громада | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.2.2.2. Облаштування сільських сміттєзвалищ в с.Костинці та с.Ясени | Сторожинецька територіальна громада | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 200,0 |  |
|  |  | 3.2.2.3. Облаштування сільського сміттєзвалища в с.Нові Бросківці та під’їзних доріг до нього | Сторожинецька територіальна громада | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 200,0 |  |
|  |  | 3.2.2.4. Облаштування сільського сміттєзвалища в с. Слобода-Комарівці | Сторожинецька територіальна громада | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 200,0 |  |
| 3.2.3. Модернізація об'єктів комунальної власності та житлового фонду з застосуванням енергозберігаючих технологій |  | 3.2.3.1. Сприяння створенню ОСББ в багатоквартирних будинках | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 не потребує фінансування |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 не потребує фінансування |  |
|  |  | 3.2.3.2. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сторожинецької міської ради Чернівецького району, Чернівецької області на 2021-2024 та наступні роки | Сторожинецька територіальна громада | 29000,0 | 32900,0 | 0,0 | 61900,0 |  |  | 41000,0 | 41000,0 |  | 82000,0 |  |
|  |  | 3.2.3.3. Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у м.Сторожинець на 2021-2024 та наступні роки | Сторожинецька територіальна громада | 800,0 | 900,0 | 0,0 | 1700,0 |  |  | 600,0 | 600,0 |  | 1200,0 |  |
| Операційна ціль 3.3. Підвищення рівня безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Запровадження системи відеоспостереження для всієї громади |  | 3.3.1.1. Встановлення систем відеоспостереження на території громади | Сторожинецька територіальна громада | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |  | 600,0 |  |
| 3.3.2. Поширення та модернізація вуличного освітлення в населених пунктах громади |  | 3.3.2.1. Модернізація систем зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих технологій | Сторожинецька територіальна громада | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 700,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  | 2000,0 |  |
|  |  | 3.3.2.2. Встановлення додаткового вуличного освітлення на мікрорайонах «Заріччя» та «Кошково» | Сторожинецька територіальна громада | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 200,0 |  |
| 3.3.3. Підвищення готовності та запобігання надзвичайних ситуацій |  | 3.3.3.1. Модернізація існуючих сільських пожежних команд | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  | 7000,0 | 0,0 |  | 7000,0 |  |
|  |  | 3.3.3.2. Протипаводкові заходи (укріплення берегів р.Сірет, Малий Сірет, Міхідра) | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |  | 600,0 |  |
|  |  | 3.3.3.3. Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Сторожинецької міської територіальної громади | Сторожинецька територіальна громада | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2023р. та наступні роки |  |  |  |  |  | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2026р. та наступні роки |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.3.4. Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Сторожинецькій міській територіальній громаді на 2021-2024 та наступні роки | Сторожинецька територіальна громада | 1190,0 | 1240,0 | 0,0 | 2430,0 |  |  | 10100,0 | 8900,0 |  | 19000,0 |  |
|  |  | 3.3.3.5. Програма охорони навколишнього природного середовища Сторожинецької міської ради | Сторожинецька територіальна громада | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2023р. та наступні роки |  |  |  |  |  | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2026р. та наступні роки |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.3.6. Програма заходів щодо сприяння організації та виконання завдань територіальної оборони у Сторожинецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки | Сторожинецька територіальна громада | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 900,0 |  |  | 6470,0 | 5870,0 |  | 12340,0 |  |
|  |  | 3.3.3.7. Створення (нове будівництво)/модернізацію (реконструкцію) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 8000,0 | 0,0 |  | 8000,0 |  |
|  |  | 3.3.3.8. . Придбання пожежно-рятувальних і аварійно-рятувальних машин | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 7000,0 | 8000,0 |  | 15000,0 |  |
| Операційна ціль 3.4. Підвищення якості муніципальних послуг у громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Розвиток мережі освітніх та дошкільних закладів у громаді |  | 3.4.1.1. Реконструкція будівлі солдатської їдальні з переобладнанням під дошкільний навчальний заклад по вул. Гвардійській, 15 в м. Сторожинець Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 2418,171 (співфінан-сування об'єкту, що знаходить-ся на балансі ДКБ ЧОДА) | 0,0 | 2418,171 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.4.1.2.Компексна термомодернізація ДНЗ «Сонечко» в м.Сторожинець | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 8895,320 | 8895,320 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.4.1.3. Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Дібрівської гімназії в с. Дібрівка Чернівецького району, Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.4.1.4. Створення нового освітнього простору в Опорному закладі Сторожинецький ліцей, шляхом проведення капітального ремонту, термомодернізації приміщення та створення мотиваційного й багатофункціонального простору для учнів | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 26907,205 | 0,0 | 26907,205 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.4.1.5. Реконструкція будинку культури по вул..Головній 20-Г в с.Стара Жадова Сторожинецького району Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 12623,232 | 0,0 | 12623,232 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.4.1.6. Капітальний ремонт Банилово-Підгірнівського ЗДО «Малятко» в с. Банилів-Підгірний Чернівецького району, Чернівецької області (заміна котла) | Сторожинецька територіальна громада | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.4.1.7. Капітальний ремонт будівлі Костинецького НВК с.Костинці (перекриття будівлі) | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.4.1.8. Придбання та встановлення ігрових майданчиків | Сторожинецька територіальна громада | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |  |  | 2500,0 | 0,0 |  | 2500,0 |  |
|  |  | 3.4.1.9. Заміна вхідних дверних блоків в ЗДО «Ромашка» с.Стара Жадова | Сторожинецька територіальна громада | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.4.1.10. Будівництво котельні на дровах та заміна вікон в Філії «Старожадівська гімназія» Опорного закладу Старожадівський ліцей в с.Стара Жадова | Сторожинецька територіальна громада | 1000,0 | 500,0 | 0,0 | 1500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.4.1.11. Програма оздоровлення та відпочинку дітей Сторожинецької міської територіальної громади | Сторожинецька територіальна громада | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2023р. та наступні роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4.1.12. Комплексна програма "ВЧИТЕЛЬ" Сторожинецької міської ради | Сторожинецька територіальна громада | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2023р. та наступні роки |  |  |  |  |  | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2026р. та наступні роки |  |  |  |  |
|  |  | 3.4.1.13. Компексна програма навчання, підтримки та розвитку обдарованих дітей Сторожинецької міської територіальної громади "Творча обдарованість" на 2021-2023 роки | Сторожинецька територіальна громада | 307,0 | 0,0 | 0,0 | 307,0 |  |  | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2026р. та наступні роки |  |  |  |  |
|  |  | 3.4.1.14. Програма фінансової підтримки КУ "Сторожинецький інклюзивно-ресурсний центр" Сторожинецької міської ради на 2022-2024 та наступні роки | Сторожинецька територіальна громада | 332,3 | 345,9 | 0,0 | 678,2 |  |  | 374,4 | 390,2 |  | 764,6 |  |
|  |  | 3.4.1.15. Добудова Зруб-Комарівської гімназії в с.Зруб-Комарівський Чернівецького району, Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | Розмір фінансування – відповідно до розробленої та затвердженої ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4.1.16. Облаштування ресурсної кімнати для осіб з ООП в КУ «Сторожинецький інклюзивно-ресурсний центр» | Сторожинецька територіальна громада | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.4.1.17. Поточний ремонт системи теплопостачання зовнішніх мереж будівлі Зруб-Комарівської гімназії Сторожинецької міської ради в с.Зруб-Комарівський Чернівецького району, Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | 2426,188 | 0 | 0 | 2426,188 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.4.1.18. Поточний ремонт системи теплопостачання зовнішніх мереж будівлі Бобовецького навчально-виховного комплексу Сторожинецької міської ради в с.Бобівці Чернівецького району, Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | 1657,468 | 0 | 0 | 1657,468 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.4.1.19. Встановлення теплового насоса (альтернативне теплопостачання) в Слобода-Комарівському ЗДО «Золотий ключик» Сторожинецької міської ради в с.Слобода-Комарівці Чернівецького району, Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.4.1.20. Встановлення теплового насоса (альтернативне теплопостачання) в Старожадівському ЗДО «Ромашка» Сторожинецької міської ради в с.Стара Жадова Чернівецького району, Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.4.1.21. Встановлення пожежної сигналізації та обробка горищ в закладах загальної середньої та дошкільної освіти Сторожинецької міської ради | Сторожинецька територіальна громада | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 |  |  | 2500,0 | 2100,0 |  | 4600,0 |  |
|  |  | 3.4.1.22. Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 4800,0 | 5000,0 |  | 9800,0 |  |
|  |  | 3.4.1.23. Облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти – облаштування укриттів | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 7500,0 | 14400,0 |  | 21900,0 |  |
|  |  | 3.4.1.24. Забезпечення безперешкодного доступу до якісної освіти – шкільні автобуси | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 7000,0 | 7000,0 |  | 14000,0 |  |
|  |  | 3.4.1.25. Придбання обладнання, створення та модернізація (проведення реконструкції та капремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти (с.Давидівка, Ропча, Сторожинецький ліцей №1, с.Стара Жадова) | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 16400,0 | 3600,0 |  | 20000,0 |  |
|  |  | 3.4.1.26. Використання можливостей через партнерство в освіті Interreg NEXT | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 3607,0 | 0,0 |  | 3607,0 |  |
|  |  | 3.4.1.27. Модернізація інфраструктури установ та закладів загальної середньої освіти (системи опалення) | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 3000,0 | 2000,0 |  | 5000,0 |  |
| 3.4.2. Розвиток мережі медичних закладів у громаді |  | 3.4.2.1. Проведення капітальних/поточних ремонтів амбулаторій загальної практики сімейної медицини | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |  | 600,0 |  |
|  |  | 3.4.2.2.Придбання фізіотерапевтичного, діагностичного та лабораторного обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |  | 600,0 |  |
|  |  | 3.4.2.3. Доступність до закладів охорони здоров‘я в населених пунктах територіальної громади – встановлення пандусів | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 500,0 | 500,0 |  | 1000,0 |  |
|  |  | 3.4.2.4. Комплексна програма "Трансплантологія" комунального некомерційного підприємства "Сторожинецький центр первинної медичної допомоги" Сторожинецької міської ради | Сторожинецька територіальна громада | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2023р. та наступні роки |  |  |  |  |  | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2026р. та наступні роки |  |  |  |  |
|  |  | 3.4.2.5. Програма надання допомоги хворим із хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз на 2022-2024 роки | Сторожинецька територіальна громада | 377,6 | 415,4 | 0,0 | 793,0 |  |  | 825,0 | 907,5 |  | 1732,5 |  |
|  |  | 3.4.2.6. Програма підтримки сталого функціонування КНП Сторожинецький БЛІЛ Сторожинецької міської ради на 2022-2024 та наступні роки | Сторожинецька територіальна громада | 11999,83 | 14794,22 | 0,0 | 26794,05 |  |  | 15232,25 | 17511,85 |  | 32744,1 |  |
|  |  | 3.4.2.7. Програма підтримки сталого функціонування КНП "Сторожинецький ЦПМД" Сторожинецької міської ради на 2022-2024 та наступні роки | Сторожинецька територіальна громада | 5003,2 | 5508,4 | 0,0 | 10511,6 |  |  | 8769,5 | 9755,1 |  | 18524,6 |  |
|  |  | 3.4.2.8. «Капітальний ремонт з термомодернізації будівлі літера «Е-ІІІ» КНП «Сторожинецька БЛІЛ» по вул.Видинівського, 22 в м.Сторожинець» (пологове відділення) | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 14993,497 | 0,0 |  | 14993,497 |  |
|  |  | 3.4.2.9. Реконструкція будівлі літ. «М» з незалежними до неї прибудовами КНП «Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» по Вулиці Видинівського, 22 в м. Сторожинець (інфекційне відділення) | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 38126,87 | 0,0 |  | 38126,87 |  |
|  |  | 3.4.2.10. Будівництво паркінгу подвійного призначення із захисними властивостями споруд цивільного захисту та патанатомічного відділення на місці будівлі Н-1 (морг) прибудовами КНП «Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 0,0 | 38756,029 |  | 38756,029 |  |
| Операційна ціль 3.5. Підвищення доступності до різнопрофільного культурного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. Створення публічних просторів різнопланового спрямування |  | 3.5.1.1. Розвиток та облаштування нових громадських просторів як хаби для креативу, культури та дозвілля | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  | 500,0 | 500,0 |  | 1000,0 |  |
|  |  | 3.5.1.2. Створення державного ветеранського простору | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 0,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  |
|  |  | 3.5.1.3. Реконструкція/добудова меморіального комплексу «Стелла Героїв російсько-української війни» | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 1490,0 | 0,0 |  | 1490,0 |  |
| 3.5.2. Модернізація та розширення мережі культурної інфраструктури |  | 3.5.2.1. Трансформація бібліотек в мультифункціональні громадські простори | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |  | 600,0 |  |
|  |  | 3.5.2.2. Капітальний ремонт сільського клубу та бібліотеки в с.Слобода-Комарівці Чернівецького району, Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.5.2.3. Програма розвитку культури Сторожинецької міської ради Чернівецького району, Чернівецької області на 2022-2024 та наступні роки | Сторожинецька територіальна громада | 1574,0 | 1574,0 | 0,0 | 3148,0 |  |  | 1594,0 | 1604,0 |  | 3198,0 |  |
| Операційна ціль 3.6. Розвиток у громаді мережі закладів, спортивного та соціального призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. Модернізація та розширення мережі соціальної інфраструктури |  | 3.6.1.1. Програма організації суспільно-корисних робіт для осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт у Сторожинецькій міській раді на 2022-2024 та наступні роки | Сторожинецька територіальна громада | 43,056 | 45,590 | 0,0 | 88,646 |  |  | 50,22 | 53,736 |  | 103,956 |  |
|  |  | 3.6.1.2. Комплексна програма забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа в Сторожинецькій міській територіальній громаді | Сторожинецька територіальна громада | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2023р. та наступні роки |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 3.6.1.2.1. Забезпечення житлом Багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу) | Сторожинецька територіальна громада |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  | 0,0 |  | 5000,0 |
|  |  | 3.6.1.3. Розвиток молодіжної політики в громаді. Залучення молоді до життя громади. | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 не потребує фінансування |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 не потребує фінансування |  |
|  |  | 3.6.1.4. Програма фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, осіб з інвалідністю, політв’язнів-репресованих, учасників бойових дій, чорнобильців, внутрішньо переміщених осіб та підтримки розвитку спорту Сторожинецької міської ради на 2022-2024 та наступні роки | Сторожинецька територіальна громада | 733,040 | 736,190 | 0,0 | 1469,23 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.6.1.5. Програма заходів із підготовки юнаків до військової служби та призову до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на території Сторожинецької міської територіальної громади на 2022-2025 та наступні роки | Сторожинецька територіальна громада | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |  |  | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2026р. та наступні роки |  |  |  |  |
|  |  | 3.6.1.6. Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у Сторожинецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 та наступні роки | Сторожинецька територіальна громада | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |  |  | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2026р. та наступні роки |  |  |  |  |
|  |  | 3.6.1.7. Комплексна програма запобігання дитячої бездоглядності та захисту прав дитини в Сторожинецькій міській територіальній громаді | Сторожинецька територіальна громада | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2023р. та наступні роки |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 3.6.1.8. Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Сторожинецької міської ради "ТУРБОТА" на 2022-2024 та наступні роки | Сторожинецька територіальна громада | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |  |  | 10000,0 | 10000,0 |  | 20000,0 |  |
|  |  | 3.6.1.9. Комплексна програма забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей - мешканців Сторожинецької міської територіальної громади | Сторожинецька територіальна громада | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2023р. та наступні роки |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 3.6.1.10. Програма підвищення ефективності забезпечення безпеки учасників судового процесу, підтримання громадського порядку в судах та охорони приміщень суду на території Сторожинецької міської ради Чернівецького району, Чернівецької області на 2021-2025 та наступні роки | Сторожинецька територіальна громада | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |  |  | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2026р. та наступні роки |  |  |  |  |
|  |  | 3.6.1.11. Комплексна програма профілактики повторної злочинності на території Сторожинецької ОТГ | Сторожинецька територіальна громада | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2023р. та наступні роки |  |  |  |  |  | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2026р. та наступні роки |  |  |  |  |
|  |  | 3.6.1.12. Комплексна програма розвитку інформаційної та видавничої галузей Сторожинецької міської ради | Сторожинецька територіальна громада | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2023р. та наступні роки |  |  |  |  |  | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2026р. та наступні роки |  |  |  |  |
|  |  | 3.6.1.13. Програма сприяння діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні Сторожинецької міської ради | Сторожинецька територіальна громада | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2023р. та наступні роки |  |  |  |  |  | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2026р. та наступні роки |  |  |  |  |
|  |  | 3.6.1.14. Програма профілактики правопорушень у сфері забезпечення державної безпеки на території Сторожинецької міської територіальної громади | Сторожинецька територіальна громада | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2023р. та наступні роки |  |  |  |  |  | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2026р. та наступні роки |  |  |  |  |
|  |  | 3.6.1.15. Програма здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до бюджету Сторожинецької міської ОТГ, покращення умов надання адміністративних та інших послуг жителям населених пунктів територіальної громади Центром обслуговування платників Сторожинецької державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2021-2023 та наступні роки | Сторожинецька територіальна громада | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  | 70,0 | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2027р. та наступні роки |  | 70,0 |  |
|  |  | 3.6.1.16. Програма безпеки на території Сторожинецької міської територіальної громади в особі Сторожинецької міської ради Чернівецького району, Чернівецької області на 2021-2023 та наступні роки | Сторожинецька територіальна громада | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 |  |  | 2300,0 | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2027р. та наступні роки |  | 2300,0 |  |
|  |  | 3.6.1.17. Програма заходів щодо реалізації міграційної політики Сторожинецького відділу Управління Державної міграційної служби України в Чернівецькій області на 2022-2024 та наступні роки | Сторожинецька територіальна громада | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 1500,00 |  |  | 1200,0 | 1200,0 |  | 2400,0 |  |
|  |  | 3.6.1.18. Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Сторожинецької міської територіальної громади | Сторожинецька територіальна громада | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2023р. та наступні роки |  |  |  |  |  | 1194,34 |  | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2027р. та наступні роки |  | 1194,34 |
|  |  | 3.6.1.19. Програма організації безоплатного поховання військовослужбовців та учасників бойових дій, померлих (загиблих) внаслідок російської агресії та війни в Україні по Сторожинецькій міській територіальній громаді | Сторожинецька територіальна громада | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2023р. та наступні роки |  |  |  |  |  | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2026 р. та наступні роки |  |  |  |  |
| 3.6.2. Модернізація та розширення мережі спортивної інфраструктури |  | 3.6.2.1. Капітальний ремонт стадіону «Дружба» в м.Сторожинець Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | 22866,204 | 0,0 | 0,0 | 22866,204 |  |  | 26159,099 | 0,0 |  | 26159,099 |  |
|  |  | 3.6.2.2. Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика по вул. Соборна в м.Сторожинець Чернівецького району, Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.6.2.3. Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика по вул.Спортивна в с.Стара Жадова Чернівецького району, Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.6.2.4.Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика для Ропчанського ліцею імені «Штефан чел Маре ші Сфинт» в с.Ропча Чернівецького району, Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.6.2.5.Будівництво/придбання та встановлення спортивного майданчика в с.Бобівці Чернівецького району, Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.6.2.6. Покращення матеріально-технічної бази спортивних закладів, шкіл (придбання інвентаря, тренажерів, тощо) | Сторожинецька територіальна громада | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  | 2000,0 |  |
|  |  | 3.6.2.7. Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Сторожинецької міської територіальної громади на 2022-2025 роки | Сторожинецька територіальна громада | 1160,0 | 1235,0 | 1250,0 | 3645,0 |  |  | Обсяг фінансування – відповідно до Програми, що буде прийнята на 2026 р. та наступні роки |  |  |  |  |
|  |  | 3.6.2.8. Будівництво палацу спорту з басейном в м.Сторожинець | Сторожинецька територіальна громада | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 60000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 3.6.2.9. Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с.Стара Жадова Чернівецького району, Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 3400,0 | 0,0 |  | 3400,0 |  |
|  |  | 3.6.2.10. Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с.Ропча Чернівецького району, Чернівецької області | Сторожинецька територіальна громада | - | - | - | - |  |  | 3400,0 | 0,0 |  | 3400,0 |  |

Головний спеціаліст відділу економічного

розвитку, торгівлі, інвестицій та державних

закупівель Сторожинецької міської ради                                                             Наталя ГОРВАСЮК